배웅(BAEUNG) 1단계 사업계획서

장례식장 광고형 플랫폼 — 전략 수정안

1. 사업 개요

배경 및 전략 전환

- 배웅 플랫폼은 당초 일부 협력 장례식장을 대상으로 한 영업 방식에서 출발하였으나, 전체 장례식장을 포괄하는 개방형 정보·광고 플랫폼으로 전략을 전환함

- 전환 배경: 무빈소·가족 중심 장례 확산에 따른 온라인 정보 탐색 수요 증가, 콜센터 등 오프라인 상담 채널 없이도 서비스 제공이 가능한 환경 변화

1단계 사업 목적

- 전국 장례식장을 대상으로 한 중립적 정보 제공 플랫폼을 구축하고, 광고형 수익 모델(지역 우선 노출, 숏폼 콘텐츠 제작 대행)을 통해 수익을 창출함

- 콜센터를 운영하지 않는 전면 온라인 운영 체계로 설계하며, 숏폼 콘텐츠 등 디지털 마케팅을 성장 채널로 활용함

본 문서의 위치

- 본 사업계획서는 배웅의 기존 사업계획서를 대체하지 않으며, 1단계 실행을 구체화한 실행계획서로 작성함

- 2단계(노인 대상 구독형 실버플랫폼), 3단계(상조 형태 사업)로 이어지는 단계적 확장 구조의 출발점으로 설계함(상세는 10장 참조)

2. 시장 환경 분석

2.1 무빈소·가족장 확산 추세

- 공식 통계 기준 무빈소 장례는 2025년 2만5,045건으로 2021년 1만5,672건 대비 약 60% 증가함(국회 보건복지위원회 제출자료, 2026년 보도)

- 2025년 사망자 수(잠정 약 36만3천명, 통계청) 대비 공식 무빈소 비중은 약 7%이나, 업계 관계자는 지방 일반 장례식장의 무빈소 비중이 40~50%에 달한다고 추정하고 있어 통계 정의(완전 무빈소 vs 축소형 등)에 따른 편차가 크며, 정확한 최신 비중은 사업 착수 전 추가 확인이 필요함

- 성인 1,000명 대상 설문에서 71.8%가 본인의 장례를 무빈소로 치를 의향이 있다고 응답함(2026년 조사)

- 전국 장례식장 1,031개소 중 무빈소 진행이 가능한 곳은 948개소(약 92%)로, 병원 장례식장 대비 전문 장례식장 이용이 늘어난다는 가설은 실제 이용 데이터로 추가 검증이 필요한 사안임

2.2 경쟁 서비스 분석 — 고이장례연구소

- 고이장례연구소는 2022년 지역별 장례식장 검색·항목별 금액 비교 서비스를 출시하였으며, 장례식장 데이터베이스와 연동한 실시간 예약 기능을 갖추고 있음

- 2026년 3월 보도 기준 누적 견적 30만 건 이상, 월 방문자 10만 명 이상, 2025년 매출 68억원, 누적 투자 119억원으로 파악됨(회사 발표·언론보도 기준, 독립 검증 필요)

- 고이는 2024년 2분기 공정거래위원회 등록 기준 선불식 할부거래업(상조업) 등록업체이며(2024.7.24 공정위 공개자료), 2026년 2분기 기준 자본금 21억4,323만원까지 증액하며 등록을 유지 중임

- 월 100원 납입 상품 '고이 프라임'을 통해 납입금을 은행에 예치하고, 장의사 파견 등 서비스 제공으로 수익을 창출하는 구조로, 배웅의 광고 수익 모델과는 수익원이 상이함

- 다만 상조 시장 전체 계약자 수(1,131만명, 2026년 3월 기준 등록 76개사 합계) 대비 고이의 유료 가입자(10만명)는 약 0.9%로 점유율은 낮으나, 2025년 4분기 한 분기에만 5만명이 신규 가입하는 등 성장 속도가 빠르고 MAU 160만명(회사 발표 기준, 2026년 1월)으로 유입 규모는 상당함

- 결론: "장례식장 연결 플랫폼 부재"를 전제로 한 포지셔닝은 사실과 다르며, "지방·소도시 장례식장 대상 정액 광고형 중립 디렉터리로서 고이(서비스·상조형)와는 결이 다른 인접 모델"로 포지셔닝을 조정함

2.3 일본 벤치마크 — 가마쿠라신쇼(鎌倉新書, 도쿄증권거래소 상장 6184)

- 장례·묘지 포털에서 출발해 상속·개호(요양)까지 사업을 확장한 사례로, 스스로를 '슈카쓰(終活) 인프라' 기업으로 규정함(2026년 1월기 결산단신, 2026.3.12 공시)

- 2025년 12월 SOMPO홀딩스와 자본업무제휴를 체결하여 SOMPO케어(개호)·SOMPO히마와리생명(보험) 고객 기반으로 서비스를 확장하는 중이며, 배웅의 2·3단계(요양·보험 연계) 구상과 가장 근접한 실제 사례임

- 2026년 1월기 매출·영업이익·EBITDA가 모두 사상 최고를 기록하였고, 개호 사업이 흑자로 전환됨. 2035년 목표는 매출 500억엔, 영업이익 100억엔 이상임(2026년 1월기 결산단신)

- 개호 사업 성장 요인으로 웹 채널 외에 상담원을 통한 오프라인 성약 비중 확대를 꼽고 있어, 향후 요양 영역 확장 시 오프라인 상담 채널의 필요성을 시사함

- 사업 간 교차 이용 전략의 근거로 연간 20만 건, 누적 약 270만 건 이상의 소개 데이터를 활용한다고 밝힘(2026년 1월기 3분기 결산설명자료, 2025.12.11)

- 유의사항: 일본과 한국은 관련 규제(의료법상 환자 유인·알선 금지, 개인정보보호법 등)가 상이하므로, 일본 사례는 사업 구조와 확장 순서의 참고 자료로만 활용하고 규제 비교는 별도 법률 검토를 거쳐야 함

2.4 시장 규모 추정(가정 기반, 검증 필요)

| 구분 | 가정 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 광고 매출 상한 | 전국 장례식장 1,031개소 × 월 30만원 × 12개월 | 약 37억원(참여율 10~20% 가정 시 3.7억~7.4억원) |
| 무빈소 장례식장 수익 풀(공식 통계 기준) | 2.5만건 × 100만~200만원 | 약 250억~500억원 |
| 무빈소 장례식장 수익 풀(업계 추정 기준) | 5.5만~7.3만건 × 100만~200만원 | 약 545억~1,450억원 |

주: 위 수치는 계산 편의를 위한 가정치이며 실제 시장 조사 자료가 아님. 광고 상한 대비 무빈소 수익 풀 중 실제 전환되는 비율은 미검증 변수임

3. 사업 모델 — 2계층 구조

배웅 1단계는 옵트아웃 기본 리스팅과 옵트인 프리미엄 서비스의 2계층 구조로 설계함. 이를 통해 전체 장례식장 커버리지를 확보하면서도 개별 영업 부담과 법적 리스크를 관리함.

3.1 기본 계층(무료, 옵트아웃)

- 대상: 전국 장례식장 전체(공공데이터 기준)

- 게시 정보: 상호, 주소, 연락처, 시설 유형, e하늘 등록 가격정보(기준일 명시)

- 수익: 없음(직접 수익 없이 트래픽·SEO·데이터 기반 확보가 목적)

- 게시 근거: 상호·주소·연락처는 사업자의 공개 정보로 개인정보에 해당하지 않아 개별 동의 없이 게시 가능. 단, 비제휴 고지 문구와 게재 중단·정정 요청 채널을 필수로 운영함

3.2 프리미엄 계층(유료, 옵트인)

관심을 보이는 장례식장을 대상으로 아래 상품을 판매함.

| 상품 | 내용 | 과금 방식 |
| --- | --- | --- |
| 지역 우선 노출 광고 | 지역별 검색·목록 상단 노출, 눈에 띄는 표시 문구 | 정액(기간·슬롯 기준) |
| 숏폼 콘텐츠 제작·배포 대행 | 장례 준비 가이드 등 정보성 숏폼 제작, 플랫폼(유튜브·인스타 등) 배포 | 제작비(1회성 또는 월 N편) + 배포·운영비 |
| 지역광고 + 숏폼 번들 | 숏폼 제작 고객 대상 지역 우선 노출 결합 판매 | 번들 정액 |

3.3 부가 수익

- 납골당·수목장 등 묘지 관련 서비스 광고

- 유품정리 서비스 광고

- 입점 심사 기준은 4장 참조

3.4 수익 원칙

- 모든 유료 상품은 정액제를 기본 원칙으로 하며, 문의·계약 건수에 연동한 성과 수수료(건당 알선료)는 배제함

- 사유: 2026년 3월 공정거래위원회가 장례식장의 상조 장례지도사 리베이트 지급을 부당한 고객유인행위로 제재한 사례가 있어(5장 참조), 유사 논란을 피하기 위함

4. 운영 프로세스

4.1 데이터 출처 및 검증

- 1차 데이터: 공공데이터포털에 등록된 재단법인 한국장례문화진흥원 제공 '전국 장사시설 현황(시설정보·가격정보)' 데이터셋 활용. 단, 해당 데이터셋의 최종 갱신일은 2023년 6월로, 가격 정보는 최신 상태가 아님

- 가격 표기 시 반드시 "기준일"을 병기하고, 갱신 이후 기간이 오래된 항목은 "가격 확인 필요" 배지를 부착함

- e하늘 웹사이트(15774129.go.kr) 직접 수집(스크래핑) 방식은 해당 사이트 이용약관·저작권정책 확인 전에는 사용하지 않으며, 대량·최신 데이터가 필요할 경우 공공데이터 제공신청(공식 경로)을 통해 취득함

- 공공데이터 재사용 시 구체적 이용허락 범위(공공누리 라이선스 유형)를 데이터셋별로 확인하고 출처를 표기함

4.2 견적 확보 절차

- 프리미엄 계층 참여 장례식장을 대상으로 동일 조건의 표준 시나리오(예: 3일장·빈소 1실·조문객 100명 / 무빈소 가족장 등)를 정해 서면(이메일·문자)으로 견적을 회신받음

- 회신 항목: 빈소 임대료, 안치·입관·소독 등 부대비용, 음식 1인 단가, 수수료·용품 단가, 부가세 포함 여부, 결제 조건, 유효기간

- 미회신 시설은 "견적 미제출"로 표시하고 공공데이터 기준 공시가만 게재함

- 표본 10~20%는 플랫폼 신분을 밝히고 전화로 재확인함(신분을 숨긴 익명 문의는 신뢰·업무방해 논란 소지가 있어 지양)

4.3 옵트아웃 처리

- 게재를 원하지 않는 장례식장의 삭제·정정 요청을 접수하는 채널을 운영하고, 접수 시 신속히 처리함

- 모든 리스팅 페이지에 "배웅과 제휴 관계가 아니며, 공개된 정보를 기반으로 안내함"을 명시함

4.4 부가서비스 입점 심사 기준

- 봉안시설: 장사법 제15조 및 시행령 별표3에 따른 신고 여부 확인

- 수목장림: 산림 관련 법령에 따른 인허가 여부 확인(상세 요건은 별도 법률 검토 필요)

- 유품정리: 폐기물 수집·운반 관련 허가 증빙 또는 허가업체 위탁 증빙 확인

- 공통: "마감임박", "최저가", "100% 보장" 등 과장 표현 금지 조항을 계약에 명시

5. 법적 검토 요약

| 쟁점 | 관련 근거 | 리스크 수준 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| 가격표 게시 의무 | 장사법상 장례식장영업자는 가격표를 게시해야 하며 게시가 외 금품 수취 금지 | 중 | 플랫폼 견적 표기를 게시가와 일치시키고 기준일 병기 |
| 알선 리베이트(공정거래법) | 2026.3.5 공정위, 장례식장의 상조 장례지도사 리베이트(112개 업체, 총 3.4억원)를 부당한 고객유인행위로 제재(업계 최초 사례) | 중 | 성과 연동 수수료 배제, 정액제 유지 |
| 표시광고법 | 유료 슬롯과 일반 목록 혼동 방지 필요 | 중 | "광고" 표시 고정, 정렬 기준 공개, 근거 없는 "최저가·1위" 표현 금지 |
| 개인정보보호법 | 유족 문의 정보 등 수집 시 목적 제한 원칙 적용 | 하~중 | 수집 최소화, 목적 고지, 제3자(장례식장) 제공 시 별도 동의 |
| 공공데이터 재사용 | 공공데이터법상 재사용 가능하나 구체적 라이선스 유형 확인 필요 | 하 | 데이터셋별 공공누리 유형 확인, 출처·기준일 표기 |
| 플랫폼의 광고 행위주체성 | 매체사업자는 원칙적으로 표시광고법상 책임주체가 아니라고 보나, 쇼핑몰 운영자를 광고주체로 본 하급심 판례(서울고법 2002누16872) 존재 — 원문 미검토 | 중 | 견적·순위를 플랫폼이 직접 편집·작성하는 정도를 최소화 |
| 선불식 할부거래법(3단계 대비) | 등록 요건: 상법상 회사, 자본금 15억원 이상, 소비자피해보상보험계약 체결(등록 유지 요건도 동일) | 상(3단계 한정) | 3단계 진입 시점에 별도 법률 검토·자금 계획 수립 |

검증하지 못한 항목: e하늘 사이트 자체 이용약관·저작권정책 원문, 공공데이터셋별 정확한 공공누리 라이선스 유형, 서울고법 판례 원문, 통화 추적(메타데이터 수집) 관련 통신비밀보호법·전기통신사업법상 신고 의무 여부. 사업 착수 전 법률 자문을 통한 확인이 필요함

6. 리스크 관리(레드팀 검토)

| # | 리스크 | 가능성/영향 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 광고 효과를 입증하지 못해 갱신률 하락 | 상/상 | 숏폼 자체 지표 활용, 클릭투콜 통화 메타데이터 리포팅(요금과 비연동) |
| 2 | 성과 연동 압력으로 건당 수수료(알선료)로 회귀 | 중/상 | 정액 원칙 약관 명문화, 요율 변경 시 법률검토 선행 |
| 3 | 병원·상조 채널이 유입을 선점(유입 시점이 늦음) | 상/중 | 생전 준비·봉안·유품정리 등 사전 탐색 수요 공략, 옵트아웃 기본 리스팅으로 초기 트래픽 확보 |
| 4 | 견적 최신성 유지 실패, 오표기 분쟁 | 상/중 | 기준일 병기, 정기 재확인, 미갱신 시 "확인 필요" 표시 |
| 5 | 운영자의 직영 장례식장으로 인한 중립성 문제 | 상/상 | 운영 주체 분리 검토, 직영 시설 정보 접근 차단, 참여 여부 사전 결정 및 특수관계 표시 |
| 6 | e하늘 등 공적 무료 서비스와의 차별화 실패 | 중/중 | 가격 나열이 아닌 큐레이션·비교 UX·콘텐츠로 차별화 |
| 7 | 부가 광고주(봉안·수목장·유품정리)의 자격 부실 | 중/상 | 신고·허가 증빙 확보, 위반 시 즉시 게재 중단 |
| 8 | 개인정보(유족 문의 폼) 처리 리스크 | 중/중 | 최소 수집, 목적 고지, 전달 시 별도 동의 |
| 9 | 언론·여론의 "콜비의 온라인판" 프레임 | 중/상 | "콜비 대체", "알선 대체" 표현 금지, "직접 예약 채널"로 표현 |
| 10 | 일회성 수요로 재방문 유인 부족 | 상/중 | 2단계(생전 서비스)와의 연결 설계 |
| 11 | 동업/단독 운영 여부에 따른 초기 자금 부담 | 중/상 | 8장 손익분기 분석 참조, 도급+유지보수 전환 등 제3의 길 검토 |
| 12 | 옵트아웃 리스팅에 대한 장례식장의 반발 | 중/중 | 게재 중단·정정 요청 채널 운영, 비제휴 고지 명시 |
| 13 | 1단계(유족)-2단계(고령 당사자) 고객 불일치 | 중/중 | 유족→부모 소개 전환 가설의 파일럿 검증 |
| 14 | 개발업체 1인 의존(단독 운영 선택 시) | 중/중 | 문서화, 코드 접근 권한 관리, 백업 인력 계획 |

7. 효과 측정 체계

7.1 측정 퍼널(4단계)

| 단계 | 지표 | 측정 방법 | 신뢰도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. 노출 | 페이지뷰, 슬롯 노출 횟수 | 서버 로그 | 높음 |
| 1. 관심 | 상세페이지 체류, 사진·견적 조회 | 웹 애널리틱스 | 높음 |
| 2. 접촉 시도 | 전화 클릭, 지도 클릭, 견적 다운로드 | 이벤트 트래킹 | 높음(클릭≠실제 통화) |
| 3. 실질 상담 | 실제 통화 연결·시간 | 가상번호 기반 통화 중계(메타데이터만 수집, 녹음 미실시) | 중~높음 |
| 4. 전환(계약) | 실제 계약 여부 | 직접 측정 불가 → 견적 참조번호·자율 신고·대조군 실험으로 근사 | 낮음(보완 필요) |

7.2 숏폼 콘텐츠 지표 활용

- 숏폼 제작·배포 서비스는 유튜브·인스타그램·틱톡 등이 제공하는 조회수·참여율·프로필 클릭 지표를 그대로 활용 가능하여, 별도 트래킹 시스템 구축 부담 없이 효과를 입증할 수 있음

- 성과 "보장" 표현은 금지하고, "평균 조회수", "과거 사례" 등으로 제한적으로 표현함(표시광고법 대응)

7.3 전환 근사 방법

- 견적 참조번호 연동: 유족이 조회한 견적에 고유 참조번호를 부여하고, 장례식장이 계약 시 이를 자체 기록하도록 협조 요청(금전 대가 없는 자발적 협조로 한정)

- 월간 자율 신고: 참여 장례식장 대상 월 1회 간이 설문으로 대략적 계약 전환 건수 파악

- 대조군 실험: 시범 지역을 광고 제공군과 비제공군(대조군)으로 나누어 일정 기간 후 통화 연결 수·자율신고 건수를 비교, 인과관계를 검증

7.4 데이터-과금 분리 원칙

- 효과 측정 데이터는 리포팅 목적으로만 사용하며, 광고 요금 산정 로직에 연동하지 않음(정액제 원칙 유지)

- 결제·계약 관리 시스템과 트래킹 데이터베이스를 논리적으로 분리하여 설계함

8. 운영 체계 — 동업 vs 단독 운영

8.1 비교

| 항목 | 개발업체 동업(5:5) | 단독 운영(직접 채용) |
| --- | --- | --- |
| 초기 현금 부담 | 낮음(개발이 지분 대가) | 높음(오픈 전부터 인건비 발생) |
| 비용 구조 | 변동비(매출 연동) | 고정비 |
| 수익 귀속 | 매출 증가 시 배분 부담 증가 | 전액 귀속 |
| 의사결정 속도 | 협의 필요 | 신속 |
| 광고주가 인식하는 중립성 | 제3자 참여로 상대적 유리 | 직영 장례식장 운영자 단독 소유 구조로 비칠 위험 |
| 인력 의존 | 개발업체 | 채용 개발자(1인 의존 위험) |

8.2 손익분기 계산(가정 기반)

가정: 월 광고 단가 30만원, 월 고정비 500만/1,000만/1,500만원(인건비·도구·서버, 마케팅비 별도)

| 월 고정비 | 필요 광고주 수(30만원 기준) | 전국(1,031개소) 대비 비중 |
| --- | --- | --- |
| 500만원 | 17곳 | 1.6% |
| 1,000만원 | 34곳 | 3.3% |
| 1,500만원 | 50곳 | 4.8% |

- 참여율 15% 가정 시, 고정비 1,000만원 기준 광고주 34곳 확보를 위해 약 227곳(전국의 약 22%)에 영업이 필요함

- 시범 지역 1곳(약 40곳 대상, 참여율 20% 가정 시 8곳, 월 240만원)만으로는 손익분기 도달이 불가능하며, 약 6개 지역 이상으로 확대가 필요함

- 오픈 전 선투자(약 5개월)와 12개월 운영 적자를 합산하면 단독 운영 시 약 1.4억원 규모의 초기 자금이 필요한 것으로 추정됨(가정치)

- 동업(매출 기준 5:5 배분 가정) 대비 단독 운영의 경제적 유불리 교차점은 월 매출 약 1,000만원(광고주 약 34곳) 수준으로 추정되며, 그 이하 구간에서는 동업이 현금 부담 측면에서 유리함

8.3 검토 방향

- 동업 종료 시 작업 범위·비용, 산출물(기획서·디자인·코드) 저작권 귀속, 비밀유지 범위, 정산 방식을 서면으로 정리할 필요

- 대안으로 동업 관계를 개발 도급 + 유지보수 계약(저작권 양도, 월 정액 + 성과 인센티브, 6~12개월 후 재협상 조항)으로 전환하는 제3의 방안도 검토 가능

9. 실행 일정

| 단계 | 기간(오픈 기준 주차) | 주요 작업 |
| --- | --- | --- |
| 0. 구조 확정 | 1~4주 | 법률 검토, 상품·요금표 확정, 약관·문서 패키지 완성, 효과측정 체계 설계 |
| 1. 데이터 구축 | 3~8주 | 공공데이터 수집·정리, 시범 지역 선정, 옵트아웃 기본 리스팅 게시 |
| 2. 프리미엄 영업 | 5~12주 | 관심 장례식장 발굴, 견적 회수·검증, 숏폼·지역광고 시범 계약 |
| 3. 슬롯·트래킹 개발 | 10~15주 | 광고 슬롯, 가상번호 통화중계, 관리자 화면 개발(4~6주 가정) |
| 4. 시범 오픈 | 16주 | 시범 지역 노출 개시 |
| 5. 부가 광고 입점 | 12~20주 | 봉안·수목장·유품정리 자격 심사 및 순차 입점 |
| 6. 성과 점검 | 26주 | 대조군 실험 결과 분석, 광고 요율·확대 지역 결정 |
| 7. 지역 확대 | 26~52주 | 손익분기 달성을 위한 지역별 순차 확대(약 6개 지역 이상 목표) |

- 시범 오픈까지 약 16주(지연 완충 포함 시 약 20주, 5개월) 소요 예상

- 전 지역 확대까지 약 12개월 소요 예상

10. 착수 조건 및 향후 단계

10.1 착수 전 검증 기준(제안)

- 시범 지역 광고 참여 의향서(LOI): 대상 장례식장의 20% 이상

- 시범 3개월차 유료 갱신 의향: 60% 이상

- 견적 회수율: 대상의 50% 이상

- 위 기준 미달 시 광고 전용 모델을 재검토하고 상담·예약 지원 등 대체 수익 구조를 검토함

10.2 향후 단계 요약

- 2단계(구독형): 노인 대상 보험 연계, 복약 관리, 한전 API 기반 안전돌봄 서비스를 결합한 구독형 실버플랫폼으로 전환. 보험 연계는 금융소비자보호법상 중개업 등록 이슈, 개인정보 수집은 목적 제한 원칙 검토가 선행되어야 함

- 3단계(상조형): 노인요양병원·재가요양·요양원 등으로 사업을 확대하며, 선불식 할부거래업 등록 요건(자본금 15억원 이상 등) 충족 여부를 사전에 결정해야 함. 의료법 제27조(환자 유인·알선 금지)와 장기요양기관 관련 규제도 별도 검토 필요

10.3 미검증 항목 목록

- e하늘 사이트 자체 이용약관·저작권정책 원문

- 공공데이터셋의 정확한 공공누리 라이선스 유형

- 병원·전문 장례식장별 최신 무빈소 이용 비중

- 통화 메타데이터 수집 관련 통신비밀보호법·전기통신사업법상 신고 의무

- 장사법상 봉안·수목장 시설 인허가 세부 요건

- 유품정리업 폐기물 수집·운반 허가 세부 요건

- 숏폼 광고 채널별 정책 및 단가

위 항목은 문서 확정 전 관련 법률 자문 및 담당 기관 확인을 거쳐야 함